Proposta de projeto para o TikTok

## Visão geral

O TikTok busca uma maneira de usar aprendizado de máquina para extrair afirmações ou proposições de vídeos e comentários do TikTok e classificar cada ponto de dados como uma afirmação ou opinião.

| Marco | Tarefas | Entregáveis/Relatórios | Parte interessada relevante (opcional) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estabelecer estrutura para o fluxo de trabalho do projeto (PACE) Plan | - Documento do projeto em nível global | Rosie Mae Bradshaw — Gerente de DS |
| 1a | Elaborar uma proposta de projeto. Plan |  | Mary Joanna Rodgers — Oficial de PM |
| 2 | Compilar informações resumidas sobre os dados. Analyze | - Arquivos de dados prontos para EDA | Orion Rainier — DS |
| 2a | Começar a explorar os dados. Analyze |  | Orion Rainier — DS |
| 3 | Exploração e limpeza de dados PlaneAnalyze | - Resultados da EDA | Orion Rainier — DS |
| 3a | Construção de visualização AnalyzeeConstruct | - Painéis/visualizações do Tableau | Mary Joanna Rodgers — Oficial de PM |
| 4 | Calcular estatísticas descritivas Analyze | - Análise dos resultados dos testes entre duas variáveis importantes | Willow Jaffey — Líder da DS |
| 4a | Realizar testes de hipóteses AnalyzeeConstruct |  | Orion Rainier — DS |
| 5 | Construir um modelo de regressão AnalyzeeConstruct | - Modelo de regressão | Willow Jaffey — Líder da DS |
| 5a | Avaliar o modelo Execute |  | Rosie Mae Bradshaw — Gerente de DS |
| 6 | Construir um modelo de aprendizado de máquina Construct | - Modelo final | Willow Jaffey — Líder da DS |
| 6a | Comunique as conclusões finais às partes interessadas. Execute | - Relatar a todas as partes interessadas | Willow Jaffey — Líder da DS |

Observação: Os tempos estimados para os marcos no exemplo equivalem à duração dos cursos onde você aprenderá as habilidades necessárias. Cronogramas realistas ao trabalhar com clientes reais e cientistas de dados provavelmente terão prazos apertados, por exemplo:

Etapa 1: 1 a 2 dias

Etapa 2: 2 a 3 semanas

Etapa 3: 1 semana

Etapa 4: 1 semana

Etapa 5: 1 a 2 semanas